进度分析

1.通用功能
功能点	时间
系统架构设计，数据库设计	5小时
基础系统环境搭建	5小时
页面风格设计，基础页面编写	5小时
用户登录，登录后基础信息修改，登录次数，安全退出	5小时

2.学员功能

模块名称	功能点	时间
科目一	练习模式：考试须知	2小时
	练习模式：考试页面，该页面比较复杂 / 1.随机出题，并布局 / 2.个人信息 / 3.快速点击切换 / 4.答案检查，并进行标记，统计	15小时
	模拟考试：考试页面	2 小时
	模拟考试：考试页面，和练习模式差不多	10小时
	顺序练习：章节列表	2小时
	顺序练习： / 1.具体题目展示 / 2.易错指数 / 3.查看答案 / 4.加入已标记	10小时
	已标记题 / 1.在练习模式	5小时
	错题	5小时

模块名称	功能点	时间
科目二	考试须知	2小时
	场地仿真动画 / 1.动画列表 / 2.通过Flash来显示动画 / 3.布局和样式设计	10小时

模块名称	功能点	时间
科目三	和科目二差不多	10小时

3.驾校功能

模块名称	功能点	时间
公告管理	公告添加，修改，删除	10小时
	学员成绩管理	10小时

4.题库管理

模块名称	功能点	时间
题库管理	修改题目，选项，答案，图片/视频文件名称	10小时

5.个人中心

模块名称	功能点	时间
个人资料	个人资料修改，密码修改	5小时
	留言	1小时

6.上线
模块名称	功能点	时间
上线	服务器环境配置 / 上线，测试	5小时

6.服务器选型配置
cpu	磁盘	内存	带宽	价格
1核	10G	512	2M	920 RMB
1核	10G	1G	2M	1230 RMB

每天有效工作按5小时算：129/5 = 25天
开发费用：6000RMB